## Slide 1
HCMC University of Technology and Education
Môn: Phát triển ứng dụng di động
(Tuần 5-Project cuối kì)
Guide: Huỳnh Hoàng Hà
Notes: 1

## Slide 2
1. Tổng quan Tiến độ Thực tế
HCMC University of Technology and Education
Khối Lượng Hoàn Thành:
  Phần cứng (60%): Giao tiếp AS608, WiFi.
  Backend (70%): Database Schema, xử lý Firebase.
  Mobile Admin (70%): UI, Quản lý NV, Dashboard.
  Mobile Employee (50%): UI Cá nhân, Lịch sử, Lọc data.
  BA/QA (70%): Use Case, Quy tắc chấm công, Test Case.

## Slide 3
HCMC University of Technology and Education
2. Khối Nền tảng: Hardware & Backend
Hardware
Backend
  AS608: Đăng ký, lưu mẫu, xác thực qua UART.
  Phản hồi: Điều khiển Buzzer (qua NPN C1815) & LED.
  IoT: Kết nối WiFi, đóng gói JSON `{"fingerprintId": ID}`.
  Truyền tải: Gửi HTTP POST lên Firebase.
  Database: Thiết kế Schema cho Employee & Attendance.
  Firebase: Tạo project, cấu hình Realtime Database Rules.
  Xử lý dữ liệu: Tiếp nhận dữ liệu từ ESP32, ghi nhận Timestamp.
  Giao tiếp: Thiết lập luồng HTTP/MQTT chuẩn bị tích hợp App.

## Slide 4
HCMC University of Technology and Education
3. Khối Hiển thị: Mobile Application
App Admin
App Employee
  UI/UX: Hoàn thiện giao diện tổng thể và Màn hình Login.
  Quản lý: Xây dựng luồng Thêm/Sửa/Xóa nhân viên.
  Định danh: Chức năng gán Employee với Fingerprint ID.
  Dashboard: Hiển thị thống kê trạng thái (Present/Absent/Late).
  UI/UX: Thiết kế giao diện cá nhân hóa.
  Lịch sử: Xem chi tiết lịch sử chấm công cá nhân.
  Lọc dữ liệu: Filter theo Ngày / Tuần / Tháng.

## Slide 5
3. Khối Hiển thị: Mobile Application
HCMC University of Technology and Education

## Slide 6
HCMC University of Technology and Education
4. Kế hoạch Tuần 5
Hệ thống chung
  Tích hợp toàn diện các module (End-to-End).
  Chạy luồng dữ liệu thực tế từ lúc quét tay đến khi hiện Push Notification.
Kiểm thử (QA)
  Rà soát các Test Case ngoại lệ (rớt mạng, quét sai liên tục). Ghi nhận và theo dõi sửa lỗi.
Báo cáo & Tài liệu
  Bắt đầu viết cuốn Báo cáo môn học.
  Chuẩn bị kịch bản nghiệm thu cuối kỳ.

## Slide 7
HCMC University of Technology and Education
5. Mô hình Vận hành (Data Flow)
1. Phần cứng (ESP32)
Quét vân tay → So khớp nội bộ → Lấy ID → Đóng gói JSON → Gửi HTTP POST qua WiFi
2. Cloud (Firebase)
Nhận dữ liệu → Ghi nhận Server Timestamp → Lưu vào Database → Kích hoạt Listener
3. Mobile Apps
Nhận tín hiệu Real-time → Áp dụng luật chấm công (Đúng/Trễ) → Cập nhật Dashboard & Lịch sử cá nhân

## Slide 8
HCMC University of Technology and Education
5. Mô hình Vận hành (Data Flow)

## Slide 9
HCMC University of Technology and Education
Thank You
www.themegallery.com